毕业设计（论文）中期汇报表

（学生用表）

| 姓 名 |  | 颜益炜 |  | 学 号 |  | 3221806228 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 信息管理与信息系统 |  | 方 向 |  | 数据分析方向 |
| 设计（论文）题目 |  |  | 基于大语言模型的缺陷检测AGENT设计与实现 |  |  |  |
| 毕业设计（论文）中期工作小结 | 自 2026 年 3 月 6 日开题以来，课题整体进展基本符合新的时间安排。前期已完成选题、文献查阅、任务书和开题报告撰写，明确课题围绕 DAC-3D 检测场景展开，重点研究自然语言操作、参数问答、检测结果解读、操作指导和状态查询等功能。随后已完成需求分析与总体设计，梳理了 DAC-3D 使用流程、核心业务场景和知识来源，明确了知识库构建、检索增强问答、意图识别、结构化命令生成、结果解析、接口适配和前端交互等主要模块。 按照第 8-11 周的开发计划，目前已完成系统主体功能开发，初步实现了 DAC-3D 相关知识库构建、检索增强问答链路、意图分类、自然语言命令生成、检测结果解析、运行状态查询以及聊天式前端交互原型。系统已具备阶段性演示能力，能够完成参数说明问答、自然语言扫描配置预览、检测结果解释和状态查询等基本场景。自动化测试已覆盖主要模块和接口，当前测试结果为 42 passed，说明系统整体实现已取得较明显进展。 目前存在的问题主要包括：知识库语料还需进一步筛选与纯化，部分场景下检索稳定性和提示词约束效果仍需继续优化，前后端联调和界面细节还需进一步完善。下一阶段将按照新的进度安排，重点完成系统联调、功能测试、异常处理和交互优化，补充测试记录与运行说明，同步推进毕业论文初稿撰写、修改和答辩材料整理，确保后续阶段能够按期完成。 |  |  |  |  |  |
| 提供检查的资料清单 | 1.毕业设计（论文）任务书。 2.毕业设计开题报告。 3.系统需求分析与总体设计内容。 4.DAC-3D 相关知识库文档、向量索引及构建脚本。 5.问答、检索、意图识别、命令生成、结果解析等阶段性源代码。 6.前端交互界面原型、运行截图及部署说明。 7.阶段性测试记录、功能验证材料及过程文档。 |  |  |  |  |  |
| 有否更换题目 | 否 |  |  |  |  |  |
| 指导教师签名： |  |  |  |  | 学生签名： |  |

填表日期：2026年5月10日