阶段性测试记录、功能验证材料及过程文档

# 一、测试目的

本阶段测试主要用于验证 DAC-3D 智能交互助手原型在知识问答、自然语言操作、检测结果解读、状态查询和前后端交互等方面的可运行性与稳定性，为中期检查提供阶段性依据。

# 二、测试环境

• 操作系统：Windows

• Python 运行环境：Python 3.10+

• 前端环境：Node.js 20+，Vite

• 后端框架：FastAPI

• 前端框架：React + TypeScript

• DAC-3D 运行模式：mock mode

# 三、测试方式

本阶段主要采用自动化测试与场景化功能验证相结合的方式。

## 1. 自动化测试命令

1. python -m pytest tests -q

2. python -m compileall .

## 2. 当前自动化测试结果

2026 年 5 月 8 日在项目根目录执行 python -m pytest tests -q，结果为：

• 42 passed

说明当前仓库中的主要模块和接口链路已通过自动化验证。

# 四、自动化测试覆盖情况

## 1. 顶层流程测试

测试文件：tests/test_assistant.py

主要覆盖：

• 知识库构建与检索

• 检索驱动的问答流程

• 查询、指导、操作和结果解读主链路

• 知识库重建流程

## 2. 组件级测试

测试文件：tests/test_components.py

主要覆盖：

• 意图分类

• 自然语言命令解析

• 结构化命令生成

• 检测结果解析

• 配置加载

• PDF / DOCX 文档加载能力

## 3. Web API 测试

测试文件：tests/test_web_api.py

主要覆盖：

• /api/chat 结构化返回

• /api/runtime 运行状态返回

• 空消息输入校验

• /api/chat/stream 的 SSE 事件输出

## 4. 聊天与界面逻辑测试

测试文件：tests/test_chat_widget.py、tests/test_llm_and_ui.py

主要覆盖：

• 流式文本逐字输出

• 聊天记录格式

• 用户消息先显示、助手消息后生成的交互顺序

• 来源依据格式化

• 知识库构建历史展示

## 5. 运行入口测试

测试文件：tests/test_runtime_entrypoints.py

主要覆盖：

• 运行参数解析

• 临时目录创建逻辑

# 五、功能验证材料

## 1. 参数问答验证

验证内容：输入“what does this parameter mean?”或“这个参数是什么意思？” 验证结果：系统能够识别为问答请求，调用知识库检索，并返回带来源依据的回答。

## 2. 自然语言操作验证

验证内容：输入“scan a 10mm x 10mm area”或“扫描 10mm x 10mm 区域” 验证结果：系统能够识别操作意图，生成结构化命令预览，并在字段不完整时给出补充提示。

## 3. 结果解读验证

验证内容：输入“is this defect serious?”或提供 mock 缺陷结果 验证结果：系统能够先解析缺陷字段，再输出严重度和依据解释。

## 4. 操作指导验证

验证内容：输入“what should I do if the sample is too reflective?” 验证结果：系统能够检索故障处理文档并输出受约束建议。

## 5. 状态查询验证

验证内容：输入“what is the current inspection status?” 验证结果：系统能够返回 mock 运行时状态、进度和说明信息。

# 六、过程文档总结

截至中期检查阶段，项目已完成以下过程性工作：

1. 完成选题、任务书、开题报告和文献整理。

2. 完成需求分析与总体架构设计。

3. 完成知识库文档整理、构建脚本开发和本地向量索引持久化。

4. 完成检索增强问答、意图识别、命令生成和结果解析模块实现。

5. 完成 FastAPI 接口和 React 聊天式前端原型。

6. 建立自动化测试并验证主要功能链路。

# 七、当前发现的问题

• 当前知识库中仍保留少量测试与规划类文档，正式版本需继续清理。

• 真实 DAC-3D live adapter 尚未接入，当前测试以 mock 模式为主。

• 个别场景下检索稳定性和提示词约束效果仍可继续优化。

# 八、下一阶段计划

• 继续纯化知识库文档，提高正式语料占比。

• 完成系统联调与异常处理优化。

• 整理运行截图、测试记录和部署说明材料。

• 同步推进毕业论文正文撰写与修改。